## Slide 1: WiSoy
Irrigação e controle inteligente de soja

## Slide 2
CONTEXTO
OBJETIVO DA SOLUÇÃO
PROBLEMA / JUSTIFICATIVA
VISÃO DO PROJETO
A soja é a principal cultura do agronegócio brasileiro (óleo utilizado na formulação de margarinas, maioneses, molhos, shoyu, etc.),
Grande demanda populacional.
Níveis de umidade menor ou maior do que o ideal;
Irrigação em excesso e tempo gasto para cobertura da área total de produção,
Menor produtividade resulta em necessidade de expansão.
Captar dados das plantações via sensor e aplicação web para controle e tomada de decisão do cliente.

## Slide 5
FERRAMENTAS UTILIZADAS + DEMONSTRAÇÃO

## Slide 6
ID | Descrição dos Riscos | Probabilidade - Baixa -Média -Alta​ | Impacto - Baixo -Médio -Alto | Fator de Risco | Ação -Evitar -Mitigar -Eliminar | Como?
1 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estabelecer padrão de conversas e feedback durante todo o projeto.
2 | Problemas técnicos no projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Revisar e Monitorar integralmente todos os elementos do projeto
3 | Falta de Comprometimento | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Exigir a dedicação de todos os membros do grupo dando feedback ao professor para eliminar possíveis impasses
4 | Perda de Arquivos | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Criando Backups nas máquinas locais e um repositório em nuvem que possua todo o projeto
5 | Escopo do projeto mal interpretado | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizando entregas semanais para a validação do projeto
6 | Turn-over de um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Aceitar | Repasse de atividades, tarefas ou responsabilidades para os demais integrantes do grupo
GESTÃO DE RISCOS

## Slide 7
Requisitos | Classificação | Fibonacci | Ordem de execucao
Realizar uma aplicação web que gere os valores e gráficos relativo à umidade do solo e utilização de água; |  |  | 1
O banco de dados armazenando informações sobre os sensores; |  |  | 2
Sistema de login e cadastro de usuário; |  |  | 3
Utilizar os sensores; |  |  | 4
Captação dos dados; |  |  | 5
Simular o arduino; |  |  | 6
Arduino funcionando e recebendo os dados; |  |  | 7
Uso de ferramentas para gestão de projetos (Microsoft Project/ Planner); |  |  | 8
Documentação do projeto |  |  | 9
Desenvolver o conhecimento básico de Git para aplicação do grupo; |  |  | 10
REQUISITOS

## Slide 8: Demonstração do Site Institucional/Dashboard
(Tela de cadastro/login/API ChartJS)

## Slide 9
Os teores ideais de umidade para cada fase de desenvolvimento podem ser observados abaixo:
ANALYTICS

## Slide 10
MODELO LÓGICO + SCRIPT

## Slide 11: Solução inteligente para seu plantio.
Nós somos a WiSoy!

## Slide 12
Obrigado pela atenção de todos!
Membros:
Amanda Fruteiro de Lima
Fernanda Chimenez
Jonas Florêncio Silva
Kaio Raphael Zaniboni
Matheus Vieck Das Dores
Luiz Felipe Ekstein
RA: 01211002
RA: 01211039
RA: 01211069
RA: 01211076
RA: 01211101
RA: 01211088