## Slide 1: WiSoy
Irrigação e controle inteligente de soja

## Slide 2
Membros:
Amanda Fruteiro de Lima
Fernanda Chimenez
Jonas Florêncio Silva
Kaio Raphael Zaniboni
Luiz Felipe Dias Ekstein
Matheus Vieck Das Dores
RA: 01211002
RA: 01211039
RA: 01211069
RA: 01211076
RA: 01211088
RA: 01211101

## Slide 3: Visão do projeto
(Equipe/Metodologia/Backlog/Gestão de risco)

## Slide 4
CONTEXTO
OBJETIVO DA SOLUÇÃO
PROBLEMA / JUSTIFICATIVA
A soja é a principal cultura do agronegócio brasileiro (óleo utilizado na formulação de margarinas, maioneses, molhos, shoyu, etc.);
Grande demanda populacional.
Níveis de umidade menor ou maior do que o ideal;
Irrigação em excesso e tempo gasto para cobertura da área total de produção;
Menor produtividade resulta em necessidade de expansão.
Captar dados das plantações via sensor e aplicação web para controle e tomada de decisão do cliente.

## Slide 7
FERRAMENTAS UTILIZADAS

## Slide 8
REQUISITOS
Requisitos | Classificação | Fibonacci | Ordem de execução
Simular o Arduino na aplicação web; | Essencial | 5 | 1
Captação dos dados; | Essencial | 5 | 2
Arduino funcionando e recebendo os dados dentro da aplicação web; | Essencial | 5 | 3
Utilizar os sensores; | Essencial | 3 | 4
Realizar uma aplicação web que gere os valores e gráficos relativo à umidade do solo e utilização de água; | Essencial | 13 | 5
Sistema de login e cadastro de usuário, | Essencial | 5 | 6
O banco de dados armazenando informações sobre os sensores. | Essencial | 5 | 7
Uso de ferramentas para gestão de projetos (Microsoft Project/ Planner); | Importante | 3 | 8
Documentação do projeto; | Importante | 3 | 9
Desenvolver o conhecimento básico de Git para aplicação do grupo; | Importante | 3 | 10

## Slide 9
ID | Descrição dos Riscos | Probabilidade - Baixa -Média -Alta​ | Impacto - Baixo -Médio -Alto | Fator de Risco | Ação -Evitar -Mitigar -Eliminar | Como?
1 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estabelecer padrão de conversas e feedback durante todo o projeto.
2 | Problemas técnicos no projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Revisar e Monitorar integralmente todos os elementos do projeto
3 | Falta de Comprometimento | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Exigir a dedicação de todos os membros do grupo dando feedback ao professor para eliminar possíveis impasses
4 | Perda de Arquivos | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Criando Backups nas máquinas locais e um repositório em nuvem que possua todo o projeto
5 | Escopo do projeto mal interpretado | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizando entregas semanais para a validação do projeto
6 | Turn-over de um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Aceitar | Repasse de atividades, tarefas ou responsabilidades para os demais integrantes do grupo
GESTÃO DE RISCOS

## Slide 10: Desenvolvimento do projeto
(LLD/Modelagem/Analytics)

## Slide 12
MODELO LÓGICO + SCRIPT

## Slide 13
Uma empresa pode ter mais de uma fazenda, porém uma fazenda só pode ter uma empresa como dona;
Uma empresa pode ter mais de um funcionário, porém um funcionário pode pertencer somente à uma empresa;
Um empresa pode ter sido ou não um lead, porém um lead só pode ter uma empresa;
Uma fazenda pode ter vários sensores, porém um sensor pertence à apenas uma fazenda;
Um sensor tem vários históricos, porém um histórico pertence somente à um sensor.
REGRA DE NEGÓCIO:

## Slide 14
Os teores ideais de umidade para cada fase de desenvolvimento podem ser observados abaixo:
ANALYTICS

## Slide 15: Soja
Chart: Germinação (umidade)
| SENSOR 1 | SENSOR 2 | SENSOR 3 | SENSOR 4 | SENSOR 5
Germinação | 0.53 | 0.7 | 0.6 | 0.69 | 0.92
Emergência | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Alerta (Min) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Alerta (Max) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
Emergência | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85

## Slide 16: Soja
Chart: Vegetativa (umidade)
| SENSOR 1 | SENSOR 2 | SENSOR 3 | SENSOR 4 | SENSOR 5
Vegetativa | 0.017 | 0.038 | 0.028 | 0.023 | 0.034
Emergência | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
Alerta (Min) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
Alerta (Max) | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
Emergência | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041

## Slide 17: Soja
Chart: Grãos e floração (umidade)
| SENSOR 1 | SENSOR 2 | SENSOR 3 | SENSOR 4 | SENSOR 5
Grãos e floração | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08
Emergência | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Alerta (Min) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Alerta (Max) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Emergência | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## Slide 18: Demonstração do Site Institucional/Dashboard
(Site/Cadastro/Login/Dashboard)

## Slide 19: SUPORTE AO CLIENTE
(Manual/Atendimento/HelpDesk)

## Slide 20
MANUAL DE INSTALAÇÃO

## Slide 21
HELPDESK

## Slide 22
EXEMPLO

## Slide 23
TESTE PRÁTICO

## Slide 24: CONCLUSÃO
(Aprendizagem/Grupo/Relevância)

## Slide 25: Solução inteligente para seu plantio.
Nós somos a WiSoy!
Obrigado pela atenção de todos!